ӨТКӨРҮП БЕРҮҮ ТИЗМЕСИ: КУРУУЧУДАН ШЕРИКТИККЕ ЖАНА БАШКАРУУЧУГА

Жалпы тизме. Биринчи топ куруучу адатта менчик ээлеринин шериктигине эмнени өткөрүп берерин тизмелейт.

| Долбоор жана дареги: |  | Куруучу: |
| --- | --- | --- |
| Кабыл алуучу башкаруучу: |  | Жайлардын саны: |
| Өткөрүп берүү күнү: |  | Ушул текшерүү тизмесинин күнү: |

Текшерүү тизмеси

| № | Пункт | Аткарылды | Эскертүүлөр жана даталар |
| --- | --- | --- | --- |
| КУРУУЧУ ШЕРИКТИККЕ ӨТКӨРҮП БЕРЕТ |  |  |  |
| 1 | Шериктиктин уюштуруу документтери жана кийинки өзгөртүүлөр, анын эрежелери жана өткөн чогулуштардын протоколдору менен |  |  |
| 2 | Куруучунун өкүлдөрү шериктиктин органдарында болсо, алардын кызматтан кетүү жөнүндө арыздары |  |  |
| 3 | Шериктик түзүлгөндөн өткөрүп берүүгө чейинки каржы жазуулары жана отчеттору, талап кылынган учурда көз карандысыз бухгалтер же аудитор текшерген |  |  |
| 4 | Шериктиктин каражаттары же аларды башкаруу укугу |  |  |
| 5 | Шериктикке таандык мүлктүн инвентаризациясы |  |  |
| 6 | Үйдүн аткаруу чиймелери жана спецификациялары |  |  |
| 7 | Объектти курган подрядчылардын, субподрядчылардын жана жеткирүүчүлөрдүн тизмеси |  |  |
| 8 | Камсыздандыруу полистери, пайдаланууга берүү күбөлүктөрү жана дагы күчүндө турган уруксаттар |  |  |
| 9 | Подрядчынын, субподрядчылардын, жеткирүүчүлөрдүн жана өндүрүүчүлөрдүн күчүндө турган бардык жазуу жүзүндөгү кепилдиктери |  |  |
| 10 | Менчик ээлеринин даректери жана телефон номерлери менен тизмеси, мыйзам өткөрүп берүүгө уруксат берген чекте |  |  |
| 11 | Жалпы мүлктү ижарага берүү келишимдери жана шериктик тарап болгон башка ижара келишимдери |  |  |
| 12 | Эмгек жана тейлөө келишимдери, анын ичинде башкаруу келишими, жана шериктик тарап болгон башка бардык келишимдер |  |  |
| 13 | Конструкциянын жана коопсуздуктун абалы боюнча квалификациялуу инженер же архитектор кол койгон текшерүү актылары |  |  |
| ДОКУМЕНТТЕР |  |  |  |
| 14 | Үйдүн системаларынын (лифттер, жылытуу жана муздатуу, өрткө каршы коопсуздук) пайдалануу нускамалары жана техникалык тейлөө графиктери |  |  |
| 15 | Лифттердин, өрткө каршы системалардын жана текшерилүүчү башка жабдуулардын акыркы текшерүү актылары |  |  |
| ЖАЛПЫ МҮЛК, КЕМЧИЛИКТЕР ЖАНА КЕПИЛДИКТЕР |  |  |  |
| 16 | Башкаруучу жана, мүмкүн болсо, менчик ээлеринин өкүлдөрү менен бирге жалпы мүлктүн ар бир бөлүгүн жеринен карап чыгуу |  |  |
| 17 | Чечилбеген кемчиликтердин кол коюлган тизмеси, ар бирине мөөнөтү жана ким жооп берери көрсөтүлгөн |  |  |
| 18 | Кепилдиктер реестри: эмнеге, ким тарабынан жана качанга чейин кепилдик берилет, талап коюу тартиби менен кошо |  |  |
| 19 | Ачкычтар, кирүү карталары, пульттар жана коддор саналып, кол коюлуп кабыл алынды |  |  |
| 20 | Өткөрүп берүү күнүнө жалпы эсептегичтердин көрсөткүчтөрү, сүрөттөрү менен |  |  |
| КАРЖЫНЫ ИРЕТТҮҮ БАШТОО |  |  |  |
| 21 | Шериктиктин атына өзүнчө банк эсеби ачылды |  |  |
| 22 | Баштапкы калдык: куруучу эмнени төлөгөнү жана дагы эмнеге карыз экени көрсөтүлгөн |  |  |
| 23 | Биринчи бюджет жана аны жабуучу алдын ала төлөмдөр |  |  |
| 24 | Резервдик же оңдоо фонду ачылды, анын толукталуу эрежеси менен кошо |  |  |
| 25 | Өткөрүп берүү учурундагы төлөнбөгөн эсептер жана ачык буйрутмалар, ар бирине ким төлөрү көрсөтүлгөн |  |  |
| МЕНЧИК ЭЭЛЕРИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ |  |  |  |
| 26 | Менчик ээлеринин жайлары, үлүштөрү жана байланыш маалыматтары менен тизмеси, мыйзам өткөрүп берүүгө уруксат берген чекте |  |  |
| 27 | Менчик ээлеринин биринчи чогулушунун күнү жана күн тартиби макулдашылды |  |  |
| 28 | Менчик ээси көйгөй тууралуу кабарлап, анын чечилиш абалын жазуу жүзүндө көрө ала турган жол |  |  |
| 29 | Шашылыш учурларда байланышуу жолу ар бир менчик ээсине берилди |  |  |

| Куруучунун атынан (аты-жөнү, кызматы, күнү) Колтамга |  | Башкаруучунун атынан (аты-жөнү, кызматы, күнү) Колтамга |
| --- | --- | --- |

Бул тизме жалпы маалымат, укуктук кеңеш эмес. Ал эч бир өлкөнүн мыйзамын сүрөттөбөйт, куруучу эмнени өткөрүп бериши керек экенин ошол мыйзам аныктайт. Долбооруңузга ылайык юристке текшерттириңиз.