ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕДАЧИ: ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ОБЪЕДИНЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Общий чек-лист. Первая группа перечисляет то, что застройщик обычно передаёт объединению собственников.
	Проект и адрес:
 
	
	Застройщик:
 

	Принимающая управляющая компания:
 
	
	Количество квартир и помещений:
 

	Дата передачи:
 
	
	Дата составления этого списка:
 


Чек-лист
	№
	Пункт
	Выполнено
	Примечания и дата

	ПЕРЕДАЁТСЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ ОБЪЕДИНЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

	1
	Учредительные документы объединения и все последующие изменения, его устав и протоколы проведённых собраний
	
	

	2
	Заявления представителей застройщика о выходе из состава органов объединения, если они в них входят
	
	

	3
	Финансовые документы и отчётность с начала работы объединения до передачи, проверенные независимым бухгалтером или аудитором, где это требуется
	
	

	4
	Средства объединения или контроль над ними
	
	

	5
	Опись имущества, которым владеет объединение
	
	

	6
	Исполнительные планы и спецификации, отражающие фактически построенный дом
	
	

	7
	Перечень подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков, которые строили объект
	
	

	8
	Страховые полисы, акты ввода в эксплуатацию и действующие разрешения
	
	

	9
	Все письменные гарантии подрядчика, субподрядчиков, поставщиков и производителей, которые ещё действуют
	
	

	10
	Список собственников с адресами и телефонами в той мере, в какой закон позволяет их передавать
	
	

	11
	Договоры аренды общего имущества и другие договоры аренды, стороной которых является объединение
	
	

	12
	Трудовые договоры и договоры на услуги, включая договор управления, и все другие договоры, стороной которых является объединение
	
	

	13
	Заключения по конструкциям и безопасности, подписанные квалифицированным инженером или архитектором
	
	

	ДОКУМЕНТЫ

	14
	Инструкции по эксплуатации и графики обслуживания инженерных систем дома (лифты, отопление и охлаждение, пожарная безопасность)
	
	

	15
	Последние акты проверки лифтов, противопожарных систем и другого оборудования, подлежащего проверке
	
	

	ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО, НЕДОСТАТКИ И ГАРАНТИИ

	16
	Совместный обход всего общего имущества с управляющей компанией и, по возможности, с представителями собственников
	
	

	17
	Подписанный перечень открытых недостатков: у каждого указаны срок и ответственный
	
	

	18
	Реестр гарантий: что покрывается, кем и до какого срока, с порядком предъявления требований
	
	

	19
	Ключи, карты доступа, пульты и коды, пересчитанные и принятые под подпись
	
	

	20
	Показания счётчиков общего потребления на день передачи, с фотографиями
	
	

	ФИНАНСЫ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ

	21
	Отдельный банковский счёт, открытый на имя объединения собственников
	
	

	22
	Начальный остаток: что застройщик уже оплатил и что ещё должен
	
	

	23
	Первая смета и авансовые платежи, которые её покрывают
	
	

	24
	Открыт резервный фонд или фонд ремонта, с правилом его пополнения
	
	

	25
	Неоплаченные счета и неисполненные заказы на день передачи; по каждому указано, кто платит
	
	

	СОБСТВЕННИКИ И СВЯЗЬ С НИМИ

	26
	Список собственников с помещениями, долями и контактами в той мере, в какой закон позволяет их передавать
	
	

	27
	Согласованы дата и повестка первого собрания собственников
	
	

	28
	Порядок сообщения о проблемах и получения собственниками письменной информации об их статусе
	
	

	29
	Контакт для аварийных ситуаций в любое время, выданный каждому собственнику
	
	



	От застройщика (ФИО, должность, дата)
 
Подпись
	
	От управляющей компании (ФИО, должность, дата)
 
Подпись


Этот чек-лист — общая информация, а не юридическая консультация. Он не описывает право какой-либо страны, которое и решает, что застройщик обязан передать. Попросите юриста сверить его с вашим проектом.
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